Департамент

по вопросам семьи и детей

Томской области

пРИКАЗ

| <Дата> |  | № <Номер> |
| --- | --- | --- |

О выводе из эксплуатации автоматизированной информационной системы «Дети и семьи, нуждающиеся в государственной защите»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.07.2015 № 676 «О требованиях к порядку создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем, и дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации», в соответствии с решением о переходе на информационную систему «Катарсис», обеспечивающую выполнение функций, ранее реализуемых в автоматизированной информационной системы «Дети и семьи, нуждающиеся в государственной защите» (далее – АИС «ДИС»)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Прекратить эксплуатацию АИС «ДИС» с 16 марта 2026 года.

2. Вывести АИС «ДИС» из эксплуатации с проведением комплекса организационных и технических мероприятий.

3. Утвердить План мероприятий по выводу АИС «ДИС» из эксплуатации,
согласно приложению к настоящему приказу.

4. Обеспечить архивирование информации, содержащейся в выводимой из эксплуатации АИС «ДИС», с оформлением соответствующего акта, сроком на пять лет.

5. Назначить ответственным за выполнение мероприятий по выводу «АИС ДИС» из эксплуатации заместителя начальника Департамента Иванову Антонину Николаевну.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

| Начальник Департамента | <Штамп ЭП> | Н.Б. Извекова |
| --- | --- | --- |

Приложение

к приказу Департамента по вопросам семьи и детей Томской области

от <Дата>   № <Номер>

План мероприятий по выводу автоматизированной информационной системы «Дети и семьи, нуждающиеся в государственной защите» из эксплуатации

| № | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Издание приказа о выводе АИС «Дети и семьи, нуждающиеся в государственной защите» из эксплуатации | до 16.03.2026 | Коголь Т.Н. |
| 2 | Ограничение доступа пользователей к АИС «Дети и семьи, нуждающиеся в государственной защите» | 16.03.2026 | Рогозин А.В. |
| 3 | Прекращение обработки информации в АИС «Дети и семьи, нуждающиеся в государственной защите» | 16.03.2026 | Рогозин А.В. |
| 4 | Уничтожение данных в выводимой АИС «Дети и семьи, нуждающиеся в государственной защите» | 16.04.2026 | Иванова А.Н. |
| 5 | Оформление акта уничтожения информации | 16.04.2026 | Иванова А.Н. |
| 6 | Деинсталляция программного обеспечения | до 16.04.2026 | Рогозин А.В. |
| 7 | Оформление акта о выводе АИС «Дети и семьи, нуждающиеся в государственной защите» из эксплуатации | до 20.04.2026 | Иванова А.Н. |